**杉德宝APP验收报告**

**V2.1**

文档历史

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **修订日期** | **修订内容** | **版本号** | **编写人** |
| 2017-12-18 | 创建 | 2.1 | **武艳旭** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 功能模块—登录注册

## 功能点—登录流程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 机型 | 场景 | 问题内容描述 | 类型 | 优先级 |
| wifi | iPhone6（版本10.2.1） | 登录时 | 在输入框激活前按钮状态应该是不可点击状态(已提现在设计稿中) | BUG | 高 |
| wifi | iPhone6  （版本10.2.1）  乐视（5.9.026s） | 找回密码 | 验证码输入框，点击无法获取焦点 | BUG | 高 |
| 现身份验证采用3种验证方式，现希望保留“短信验证+身份证验证”其余作为辅助验证方式(原型为通过短信即可找回，已开发为短信+3种验证方式) | bug | 中 |
| 输入正确的用户名，提示用户名或密码错误(如错误，应提示：用户名错误) | Bug | 低 |
| 验收人员 | 武艳旭、张明、沈莘颖 | | | 时间 | 2017.12.14 |

## 功能点—注册流程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 机型 | 场景 | 问题内容描述 | 类型 | 优先级 |
| wifi | iPhone6（版本10.2.1）、乐视（5.9.026s） | 注册时 | 在输入框激活前按钮状态应该是不可点击状态(已表现在UI稿中) | BUG | 高 |
| 乐视（5.9.026s） | 文案：“可重新发送短信”改为“可重新获取”(已体现在UI稿中) | bug | 低 |
| wifi | iPhone6  （版本10.2.1）  乐视（5.9.026s） | 验证手机 | 数字键盘上面有一块区域是多余的，而且会影响用户输入(按照设计稿，应有杉德安全键盘字样) | bug | 低 |
|  | 提示实名认证成功，快捷失败，解决通道问题.另无返回键(生产环境中存在此问题). | BUG | 高 |
|  |  |  |
| 验收人员 | 武艳旭、张明、沈莘颖 | | | 时间 | 2017.12.14 |

# 功能模块—首页

## 功能点—左侧导航

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 机型 | 场景 | 问题内容描述 | 类型 | 优先级 |
| wifi | iPhone6  （版本10.2.1） | 左侧导航栏 | 左侧导航栏请去掉“返回首页”入口(设计中无此入口) | BUG | 高 |
| 验收人员 | 武艳旭、张明、沈莘颖 | | | 时间 | 2017.12.14 |

## 功能点—首页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 机型 | 场景 | 问题内容描述 | 类型 | 优先级 |
| wifi | iPhone6  （版本10.2.1）  乐视（5.9.026s） | 首页 | 首页底部增加杉德版权所有信息 | 优化 | 中 |
| 验收人员 | 武艳旭、张明、沈莘颖 | | | 时间 | 2017.12.14 |

## 功能点—收付款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 机型 | 场景 | 问题内容描述 | 类型 | 优先级 |
| wifi | iPhone6  （版本10.2.1） | 收付款码 | 收款码不应有支付方式选择、向商家付款字样 | 待定 | 待定 |
| 验收人员 | 武艳旭、张明、沈莘颖 | | | 时间 | 2017.12.14 |

## 功能点—个人中心

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 机型 | 场景 | 问题内容描述 | 类型 | 优先级 |
| wifi | iPhone6  （版本10.2.1） | 个人中心 | 字体颜色跟设计稿有偏差(视为未按设计稿还原) | Bug | 高 |
| 验收人员 | 武艳旭、张明、沈莘颖 | | | 时间 | 2017.12.14 |

# 功能模块—我的

## 功能点—银行卡

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 机型 | 场景 | 问题内容描述 | 类型 | 优先级 |
| wifi | iPhone6  （版本10.2.1） | 绑定银行卡 | 未添加银行卡时界面没有出现提示未绑卡字样(已体现在UI稿中) | BUG | 高 |
| 删除银行卡时，输入支付密码时密码框与设计稿不符(未按设计稿开发) | BUG | 低 |
| 填写银行卡信息时，标题栏不应该出现填写银行卡字样，否则与界面中的字样重复(未按设计稿开发) | BUG | 低 |
| 当用户在绑定银行卡后，页面没有跳转显示；需退出登录/杀掉进程后才会出现绑定的银行卡(此为严重BUG) | bug | 低 |
| 乐视（5.9.026s） | 绑定银行卡 | 银行卡界面删除时，删除按钮与设计稿不符(未按设计稿开发) | Bug | 高 |
| 删除时返回无效 | BUG | 高 |
| 绑定贷记卡时，有效日期请采用选择框(未按设计稿开发) | BUG | 高 |
| ~~解除绑定~~ | ~~未按正常刷新页面 (删除后，应立即不显示该银行卡)~~ | BUG | 高 |
| iPhone6  （版本10.2.1）、乐视（5.9.026s） | 绑定银行卡 | 当用户在户解除绑定银行卡时，页面没有跳转显示；需退出登录/杀掉进程后解绑的银行卡才消失(严重BUG) | BUG | 高 |
| “支持银行”不可点击(未按设计稿开发，内容后期填充) | BUG | 高 |
| 验收人员 | 武艳旭、张明、沈莘颖 | | | 时间 | 2017.12.14 |

## 功能点—钱包账户

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 机型 | 场景 | 问题内容描述 | 类型 | 优先级 |
| wifi | iPhone6  （版本10.2.1）、乐视（5.9.026s） | 转账到个人银行卡 | 已绑定的银行列表页请隐藏左下角-有效期 | BUG | 高 |
| 代付凭证充值 | ~~当账户余额为0.00时，可跳转到转账界面~~ | BUG | 高 |
| 验收人员 | 武艳旭、张明、沈莘颖 | | | 时间 | 2017.12.14 |

## 功能点—设置

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 机型 | 场景 | 问题内容描述 | 类型 | 优先级 |
| wifi | iPhone6  （版本10.2.1）、乐视（5.9.026s） | 代付凭证充值 | 代付凭证充值失败，提示“业务异常”；充值流程未跑通(从未激活成功过) | BUG | 中 |
| 验收人员 | 武艳旭、张明、沈莘颖 | | | 时间 | 2017.12.14 |

# 其他模块

## 账户安全

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 机型 | 场景 | 问题内容描述 | 类型 | 优先级 |
| wifi | iPhone6  （版本10.2.1）、乐视（5.9.026s） | 身份认证 | 现身份验证采用3种验证方式，现希望保留“短信验证+身份证验证”其余作为辅助验证方式(原型已修改，待提供UI设计稿) | BUG | 高 |
| 验收人员 | 武艳旭、张明、沈莘颖 | | | 时间 | 2017.12.14 |

## 弹窗文案

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 机型 | 场景 | 问题内容描述 | 类型 | 优先级 |
|  | iPhone6  （版本10.2.1）、乐视（5.9.026s） | 同账号多台设备登录 | 同一账号只能仅可在一台设备登录，目前为可多台同时设备登录(不允许同帐号不同设备同时登录) | 优化 | 低 |
| 验收人员 | 武艳旭、张明、沈莘颖 | | | 时间 | 2017.12.14 |

# 验收分析

## BUG情况分析

## 验收总结

整体项目验收情况，请查看表格：杉德宝项目验收V1.0-20171220

## 验收局限性

1. 短信有时长时间接收不到

2. 银行快捷目前暂时无法开通

3. 杉德卡未开发.

4. 请统计错误返回代码，由产品进行统一文案优化.

5. 友盟统计事件不全.